泉州开发区2023年1-4月份重点建设项目完成情况

2023年开发区安排区级重点项目56个，总投资161.12亿元，年度计划投资29.68亿元。其中，在建重点项目39个，总投资83.98亿元，年度计划投资23.18亿元；预备项目17个，总投资77.14亿元，年度计划投资6.50亿元。1-4月，39个在建项目累计完成投资7.43亿元，完成年度计划32.06%。